PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 10]

| Họ và tên | Lê Nguyễn Hữu Quốc | Mã sinh viên | B25DTCN256 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | 10 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De10.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành trạm sạc | Tạo và phân công phiếu sự cố | US-01 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn tạo và phân công phiếu sự cố cho nhân viên bảo trì, để sự cố được xử lý đúng người và kịp thời. |
| Vận hành trạm sạc | Theo dõi trạng thái trụ sạc theo thời gian thực | US-02 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi trạng thái trụ sạc theo thời gian thực, để nhanh chóng phát hiện trụ sạc gặp lỗi. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent (Độc lập) | Story gộp phân công sự cố, theo dõi trạng thái và chấm điểm nhân viên nên phụ thuộc nhiều chức năng khác nhau, khó phát triển riêng. |
| Small (Nhỏ) | Phạm vi quá rộng vì có ba chức năng lớn trong cùng một story, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn tạo phiếu sự cố và phân công cho nhân viên bảo trì, để sự cố có người chịu trách nhiệm xử lý. |
| US-X2 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem trạng thái trụ sạc theo thời gian thực, để phát hiện sớm các trụ đang gặp lỗi. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần thiết cho quy trình vận hành cơ bản, giúp tạo và giao sự cố cho đúng nhân viên. |
| US-02 | Must | Giúp nhân viên vận hành phát hiện tình trạng lỗi kịp thời và là chức năng trọng tâm của MVP. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên bảo trì đã đăng nhập và được phân công phiếu sự cố đó | Mở đường dẫn chi tiết phiếu sự cố hợp lệ | Hệ thống hiển thị đúng thông tin phiếu sự cố để nhân viên biết lỗi cần xử lý. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo nhân viên không có quyền xem phiếu sự cố này. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD: Mã nguồn được review và tích hợp thành công. | DoD: Kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng. | DoD: Đáp ứng yêu cầu chất lượng và bảo mật của nhóm. | AC: Khi mở phiếu được phân công, hệ thống hiển thị đúng mã phiếu, mô tả lỗi và trạng thái. |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho một User Story, mô tả điều kiện để chức năng đáp ứng yêu cầu người dùng. DoD áp dụng chung cho Increment/các hạng mục được tuyên bố Done, bảo đảm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhóm.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Có nhiều thông tin quản lý cần xử lý nhưng phạm vi tương đối rõ, ước lượng 8 SP. |
| US-02 | 13 | Bao gồm tạo, phân công phiếu và theo dõi trạng thái theo thời gian thực nên phức tạp hơn, ước lượng 13 SP. |

Planning Poker (thẻ 1, 2, 2, 2, 2, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Các Developers cần trao đổi để hiểu lý do chênh lệch giữa thẻ 1 và 8, làm rõ giả định/phạm vi story rồi cùng ước lượng lại. Không lấy trung bình các thẻ một cách máy móc.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (14 + 16 + 15) / 3 = 15 SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = 6 × 10 − 8 = 52 người-ngày. SP cam kết ước tính = 15 × 52 / 60 = 13 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 + B2 + B3 = 3 + 3 + 5 = 11 SP. |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên bảo trì đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo khi được phân công và xem được chi tiết phiếu sự cố của mình. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phác thảo màn hình chi tiết phiếu sự cố | UI/UX | 2 giờ |
| Tạo/truy vấn dữ liệu chi tiết phiếu sự cố được phân công | Database | 3 giờ |
| Lập trình hiển thị chi tiết và kiểm tra quyền truy cập | Development | 6 giờ |
| Tổng giờ công: 11 giờ |  | 11 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Theo nhận định trong bản nháp, thực tế thấp hơn đường lý tưởng nên đội đang ahead of schedule. Đề đính kèm không có số liệu/biểu đồ để xác định chính xác giá trị ngày 4 và độ chênh lệch. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Nếu tiến độ thực tế giảm quá nhanh, cần kiểm tra chất lượng và việc cập nhật công việc; có thể còn việc chưa ghi nhận hoặc nhóm ước lượng chưa sát. Không thể kết luận chi phí nhân công cao chỉ từ Burndown Chart. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Product Owner | Scrum Master | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

không đồng ý vì trạm sạc là nơi sử dụng nhiều và nhanh nên không thể giữ trạm sạc cho tài xế và hạn chế ùn tắc giao thông